**بک لاگ پروژه سایت آموزش زبان چینی**

**زمانی پور\_شاهچراغی**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان تسک | اولویت (1-5) | شرح فعالیت(روند) | تخمین زمان(ساعت) | وضعیت(پشرفت %) | توضیحات |
| 1 | **نیاز سنجی و هدف گذاری** | **3** | **تعیین اهداف دوره و مخاطبان هدف ( مبتدیان بدون پیش زمینه)** | **4** | **انجام شده 100%** |  |
| 2 | **طراحی سرفصل ها** | **4** | **تعیین مباحث اصلی : الفبا، تلفظ، عبارات پایه، اعداد، احوال پرسی برای هر فصل** | **6** | **انجام نشده** |  |
| 3 | **تهیه محتوای درس ها** | **5** | **نوشتن متن درس‌ها، مثال‌ها و تمرین‌ها برای هر جلسه** | **20** | **در حال انجام 10%** |  |
| 4 | **تهیه ویدیوهای آموزشی** | **5** | **تهیه و بارگذاری تلفظ صحیح کلمات و جملات و نحوه نوشتن کلمات** | **12** | **در حال انجام 10%** |  |
| 5 | **طراحی تمرین های تعاملی** | **4** | **ساخت فلش‌کارت، کوئیز و تمرین‌های شنیداری** | **20** | **انجام نشده** |  |
| 6 | **بازخورد و بهبود محتوا** | **2** | **دریافت نظرات کاربران و به‌روزرسانی درس‌ها** | **5** | **انجام نشده** | **پس از انتشار نسخه آزمایشی انجام شده** |